05 400话务系统

业务条线：品质管理中心

系统模块：抽样模块（已建设），满意度问卷模块（已建设），400话务系统（建设中），AI质检模块（待建设）

产品规划：刘清鹏，王振兴

一、 本年度工作总结与核心洞察

（一）核心工作成果

本年度围绕400话务系统建设核心任务，统筹推进各项工作落地实施，具体成果如下：

- 一是启动400话务系统建设项目，联合集团品质管理部门及合作单位亿迅科技，完成基础数据管理、满意度外呼管理、工单管理等核心功能的规划设计，顺利完成蓝图评审汇报，获得业务部门认可；

- 二是敲定500万+条历史数据迁移方案，当前已依托RPA技术启动数据迁移工作，预计本年度2月底完成全量数据迁移及校验；

- 三是有序推进系统开发工作，截至现在，已完成基础数据模块的交付与全量测试，为后续系统建设筑牢基础。目前开发进度正常，原定2 月 6 号完成所有功能点开发；

（二）核心业务洞察

1. 业务流程洞察

当前话务质检、数据统计等核心业务流程仍以人工操作为主，存在耗时久、效率低、误差率高等问题。业务一线对自动化、智能化管理工具的需求极为迫切，通过技术升级优化现有流程，可有效提升品质管理效率，降低人工运营成本。

2. 行业趋势洞察

AI技术在话务管理领域的应用已成为行业主流趋势，语音转文字、智能质检等功能已广泛应用于各行业话务管理场景。加快落地AI智能相关功能，可快速补齐业务短板，增强公司在话务品质管理领域的核心竞争力。

二、 明年工作计划：业务广度与深度

（一）总目标

明年核心工作将围绕以下两大目标推进实施：

- 一是完成400话务系统全量推广上线，持续优化功能体验，保障系统稳定高效运行；

- 二是深度融合AI智能能力，推动话务管理实现自动化、智能化转型，提升业务管理的效率与精准度。

（二）筑牢核心业务根基

聚焦现有核心产品、目标用户群体及关键业务流程，通过优化功能体验、强化系统支撑能力、破解业务实际痛点，提升产品核心竞争力与用户价值，夯实业务发展根基。

1. 400话务系统全模块落地与体验优化

目标：完成400话务系统剩余未开发模块的建设，优化已交付模块的功能体验，实现系统全流程顺畅运转，全面满足业务实际运营需求。

关键举措：

- 一是持续推进400话务系统未完成模块的开发、测试与验收工作，制定分阶段详细进度计划，明确各模块开发、测试、验收及上线的关键时间节点，确保各模块按期顺利上线；

- 二是推动业务部门完成备用语音网关设备的购置工作，保障系统语音通信的稳定性与冗余备份能力；

- 三是建立健全系统运维响应机制，明确核心功能故障的响应流程、责任分工及分级响应标准，确保故障响应时效不超过2小时、故障解决时效不超过8小时。

（三）开拓全新增长空间

聚焦新应用场景、新用户群体、新合作模式及新功能拓展，积极开拓业务增长空间，丰富产品生态体系，扩大产品市场影响力。

1.智能辅助应用

目标：

- 实时话术推荐：解析客户问题意图，实时调取知识库，在坐席界面自动弹窗推送标准化应答话术、知识点及解决方案，支持坐席直接参考或复制使用，无需手动翻阅知识库；同时实时监控通话内容，精准识别敏感词、违规话术、未执行服务流程，通过弹窗、语音等方式实时提醒坐席修正，规避服务扣分及客户投诉风险。

- 实时情绪监控：监控通话过程中，双方的情绪波动，并且可以记录次数；

- 实时语音转写自动填充：实现通话双方语音实时转文字并展示于坐席界面，方便坐席快速捕捉客户核心诉求，避免漏听、错听；基于转写内容及客户标签，自动提取客户姓名、联系方式、需求类型、问题详情等关键信息，同步填充至工单以及外呼表单，坐席仅需确认或补充少量信息即可完成提交，大幅缩短通话后工单录入时间，降低外呼工作负荷。

关键举措：

- 一是联动公司内部AI小组对接成熟ASR语音识别技术供应商，完成与400话务系统的适配评估，确保实时语音转写功能可落地；

- 二是推进知识库、敏感词与违规话术库结构化，用于模型的训练，提升话术推荐的匹配度与精准度；

- 三是推进语音转写内容与工单系统、外呼小结的对接集成，实现客户信息自动提取与填充功能；

- 四是组织坐席开展功能使用专项培训，建立反馈收集机制，持续优化功能体验与识别准确率。

2. AI智能质检功能落地

目标：在400话务系统现有架构基础上，叠加AI语音转文字与智能质检核心能力，在保留人工质检优势的前提下，大幅扩大质检覆盖范围，提升质检效率与精准度。

关键举措：

- 一是联动公司内部AI小组，协同完成AI语音转文字功能的开发与系统适配，实现通话内容实时、精准自动转写；

- 二是搭建AI智能质检模型，重点覆盖合规性核查、服务话术规范、客户满意度预判等核心质检维度，完成与现有录音质检模块的无缝对接；

- 三是开展AI质检与人工质检并行试点，全面收集试点数据，持续优化模型算法，提升质检准确率；

3.智能客服引入

目标：

400话务系统接入智能客服并实现与IVR系统联动，针对查物业服务中心地址、电话、通识类等简单标准化问题，由智能机器人直接通过400电话与客户交互解答；遇复杂问题时，自动无缝转接至人工坐席，并同步机器人已获取的客户信息及问题详情，避免客户重复表述，提升服务效率与体验。

关键举措：

- 一是开展智能客服与400话务系统IVR的对接开发可行性评估；

- 二是联合供应商与内部业务部门，梳理标准化问题知识库，完成智能客服话术设计、训练及优化，确保机器人应答准确率；

- 三是建立试点效果评估机制，常态化收集客户反馈与坐席使用意见，持续优化智能客服应答逻辑与话术库。